- 姚衙前历史文化街区修缮工程（一期）项目消防技术咨询服务

（采购编号：/）

公开询价文件

采购人：赣州宋潮景区管理有限公司

时  间： 2023 年 8 月

联系电话： 0797-5559030

目录

姚衙前历史文化街区修缮工程（一期）项目消防技术咨询服务	1

第一章  邀请书	2

一、 采购内容：	2

二、 供应商资格条件：	3

三、 拟派人员资格要求：	4

四、 询价文件获取：	4

五、 响应文件：	4

六、 现场踏勘：	4

七、 询价文件澄清或答疑：	4

八、 询价时间、地点：	4

九、 询价保证金：	5

十、 联系方式：	6

第二章  询价程序和方法	6

1.编制依据	6

2.定义	6

3.响应文件的构成	6

4.询价文件澄清	7

5.响应文件的递交	7

6.开标仪式	7

7.成立评审小组	7

8.响应文件的审查	7

9.错误修正	8

10.询价	8

11.评审结果	9

12.确定供应商	9

13.发出成交通知书	9

14.签订合同	9

15.终止询价采购	10

第三章  项目要求	11

一、商务要求	11

二、技术服务要求	13

第四章 响应文件格式	17

二、报价表	20

三、商务条款响应/偏离表格式	21

四、技术要求响应/偏离表格式	22

五、法定代表人授权书	23

六、资格证明材料	25

格式6-1 营业执照；《社会消防技术服务信息系统》中本机构注册认证信息；项目业绩证明；拟派人员及人员资质证明等相关证明材料	25

格式6-2 供应商的承诺函	26

格式6-3 其他材料	27

- 第一章  邀请书

根据项目进展情况，现对姚衙前历史文化街区修缮工程（一期）项目消防技术咨询服务进行公开询价。

- 采购内容：

- 1.项目编号：/

- 2.项目名称：姚衙前历史文化街区修缮工程（一期）项目消防技术咨询服务。

3.项目概况：姚衙前历史街区修缮工程（一期）位于赣州市章贡区老城区，毗邻八镜台、郁孤台。项目用地面积为 2.8 万平方米，总建筑面积2.47万平方米，主要功能为商业服务业，建筑主要结构形式为土木、砖木、砖混结构。

- 4.消防设计指引服务范围：本项目涉及的范围为姚衙前历史文化街区修缮工程（一期），服务用地面积为2.8 万平方米，建筑面积约为2.47万平方米。

- 5.服务周期： 120个日历天 。

- 6.最高含税限价（预算控制价）： 910000.00元，供应商的含税报价不得高于最高含税限价,否则其响应将判定为无效响应处理。

- 供应商资格条件：

- 本项目资格要求

- 1.具有企业法人资格；

- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 3.具有履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力；

- 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 5.参加本采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 6.符合《消防技术服务机构从业条件》的机构从业条件要求，属于社会消防技术服务信息系统中注册认证通过的机构：取得企业法人资格；工作场所建筑面积不少于100平方米；消防技术服务基础设备和消防安全评估设备配备符合有关规定要求；注册消防工程师不少于2人，其中一级注册消防工程师不少于1人；健全的消防安全评估过程控制体系；

7.近60个月内（自开标前一个月往前计算）具备至少一项类似历史文化街区修缮改造项目消防安全评估、消防设计指引编制及模拟分析项目业绩（至少具备此三方面服务内容），提供合同复印件及相关成果通过省市级主管部门评审的批复文件并加盖公章。

- 其他要求

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的询价活动。

- 2.供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的询价活动。

- 3.本项目不接受联合体响应，也不允许分包或转包。

- 拟派人员资格要求：

- 注册消防工程师不少于2人，其中项目技术负责人须具备一级注册消防工程师资格。（属于社会消防技术服务信息系统本机构注册人员）

- 询价文件获取：

通过邮件获取【通过邮件获取方式：供应商需将报名项目名称、公司名称、联系人信息（姓名、电话、邮箱）通过电子邮件发送至采购人邮箱：gzltgcglb@163.com，采购人收到邮件后通过电子邮件发送询价文件】。

- 响应文件：

供应商应根据询价文件的要求编制响应文件，提交的纸质响应文件一式贰份，即正本一份、副本一份，装订成册，密封提交至响应文件递交地点，密封封面应注明项目名称、供应商名称、响应日期。

- 现场踏勘：

供应商自行前往踏勘，踏勘联系人：  刘工 ，联系电话： 18270759595 。

- 询价文件澄清或答疑：

1.供应商以书面形式对询价文件编制过程中存在的问题进行提问，将盖章扫描件发往采购人邮箱：gzltgcglb@163.com，截止至：2023年8月30日15:00时。

2.采购人将于2023年8月31日12：00时前对供应商提出的疑问解答汇总形成书面文件通知所有获取询价文件的供应商。

- 询价时间、地点：

- 1.响应文件递交截止时间和开启时间：2023年9月1日15：00时（北京时间）。

- 2.响应文件递交地点：赣州市章贡区水南镇赣江源大道15号赣州旅游投资集团有限公司7楼开标室。

- 3.响应文件开启、评审地点：赣州市章贡区水南镇赣江源大道15号赣州旅游投资集团有限公司7楼开标室。

- 询价保证金：

- 1.供应商应向采购人交纳询价保证金人民币大写：壹万元（小写：10000.00元）。

- 2.询价保证金应当采用银行电汇、转账、网上银行非现金形式交纳。询价保证金应于响应文件提交截止时间前按时从供应商基本账户一次性足额转账至采购人账户内，如未按要求转入，将作无效响应处理。

收款单位：赣州宋潮景区管理有限公司

开 户 行：九江银行赣州分行

银行账号：2870 1920 0000 0050 50

- 附    言：姚衙前历史文化街区修缮工程（一期）项目消防技术咨询服务项目询价保证金

- 3.未中选供应商的询价保证金，在《中标通知书》发出后7个工作日内无息退还，存在质疑或投诉时，在质疑或投诉处理完毕后7个工作日内无息退还。成交供应商的询价保证金，在合同签订后7个工作日内无息退还。

- 4.供应商有下列情形之一的，取消候选供应商或成交供应商资格，询价保证金不予退还：

- （1）成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

- （2）成交供应商未按规定提交履约保证金的；

- （3）供应商提供虚假材料或虚假陈述的；

- （4）供应商串通投标的；

- （5）供应商在询价文件规定的响应有效期内撤回其响应文件的。

- 联系方式：

- 采购人： 赣州宋潮景区管理有限公司

联 系 人： 刘女士

联系方式： 0797-5559030

- 第二章  询价程序和方法

- 1.编制依据

根据赣州旅游投资集团有限公司相关内控制度编制。

- 2.定义

2.1采购人：赣州宋潮管理有限公司

2.2供应商：是指向采购人提供本次采购内容的法人、其它组织或者自然人。

- 3.响应文件的构成

3.1询价响应函；

3.2报价表；

3.3商务条款响应/偏离表格式；

3.4技术要求响应/偏离表格式；

3.5法定代表人授权书；

3.6资格证明材料。

- 4.询价文件澄清

提交响应文件截止之日前，采购人可以对已发出的询价文件进行必要的澄清或者修改。

- 5.响应文件的递交

5.1供应商应当按照询价文件的要求编制响应文件，并在提交响应文件截止时间前，将响应文件密封送达指定地点，在提交响应文件截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人应当拒收。

5.2供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

5.3供应商在提交响应文件截止时间后，不得擅自对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，否则视为无效文件，采购人有权没收询价保证金。

- 6.开标仪式

由采购人主持开标仪式。

- 7.成立评审小组

评审小组成员由采购人根据赣州旅游投资集团有限公司相关内控制度规定邀请集团公司或采购人相关人员组成。

- 8.响应文件的审查

8.1评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字纳手纹印或者加盖公章。供应商不得主动对响应文件作出澄清、说明或者更正。

8.2未实质性响应的响应文件按无效响应处理，评审小组应当告知提交响应文件的供应商。

- 9.错误修正

9.1响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

9.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

9.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

9.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评审小组按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件，响应供应商法定代表人或其授权代表同意并签字确认调整后，调整后的报价对响应供应商法定代表人或其授权代表具有约束作用。如果响应供应商法定代表人或其授权代表不接受修正后的报价，则其响应将判定为无效响应处理。

- 10.询价

本项目采用最低价格法（不含税报价最低者中选），评审小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评审，资格审查及符合性审查通过后，按照不含税报价由低到高的顺序推荐3名成交候选供应商，并推荐排名第一的为成交供应商。不含税报价相同的，按照现场随机抽取方式推荐成交供应商。不含税报价=含税报价÷（1+税率）。

- 11.评审结果

评审结果应当由评审小组全体人员签字认可。评审小组成员对评审结果有异议的，按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，询价程序继续进行。对评审结果有异议的评审小组成员，应当在评审结果上签署不同意见并说明理由，由评审小组书面记录相关情况。评审小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。

- 12.确定供应商

采购人收到评审报告后确定成交供应商。

- 13.发出成交通知书

采购人收到评审报告确定供应商后发出成交通知书。

- 14.签订合同

14.1成交供应商应在收到成交通知书之日起30日内与采购人签订合同。不得订立背离询价文件确定的合同文本以及采购标的等实质性内容的协议。

14.2成交供应商拒绝签订合同的，采购人可以重新执行上述11、12条规定，确定其他供应商作为成交供应商，也可以重新开展询价活动。拒绝签订合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的询价活动，且采购人有权不退还该供应商的询价保证金。

- 15.终止询价采购

出现下列情形之一的，采购人应当终止询价采购活动，以书面形式通知所有参加询价的供应商并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再适用询价采购方式的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过最高限价的供应商不足3家的；

（四）存在相关法律法规规定的其他情形的。

- 16.响应供应商有下列情形之一的，属于实质上没有响应询价文件要求的响应，其响应将被视为无效响应：

16.1响应供应商未提交响应保证金或金额不足、响应保证金提交形式不符合询价文件要求的；

16.2响应文件数量不足的；

16.3响应供应商的响应文件或资格证明文件未提供或不符合询价文件要求的；

16.4响应文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

16.5现场签到的响应代表与响应文件中响应代表不一致的；

16.6响应有效期不足的；

16.7响应文件技术规格中的响应与事实不符或虚假响应的；

16.8响应文件出现多个响应方案或响应报价的；

16.9未按询价文件规定的格式填写的；

16.10字迹模糊，辨认不清的；

16.11响应供应商报价超出最高限价的；

16.12法定代表人为同一人的两个及两个以上响应供应商；

16.13响应供应商相互之间存在直接控股、管理关系的；

16.14响应供应商为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加本项目询价。

16.15存在相关法律法规规定的其他情形的。

- 第三章  项目要求

- 一、商务要求

| 序号 | 条款名称 | 需求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目地点 | 赣州市章贡区河套老城区姚衙前片区。 |
| 2 | 服务周期 | 120个日历天。 |
| 3 | 服务质 量要求 | # 按照历史文化街区建筑保护、利用的修缮要求，成果满足《社会消防技术服务管理规定》、《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》、《历史文化名城名镇名村保护条例》、《文物保护工程管理办法》（2003）、《文物保护工程设计文件编制深度要求（试行）》、《建筑工程设计文件编制深度规定》等最新的相关法律、法规、行业质量标准及规程及招标人要求，最终通过省住建厅专家评审并获得批复。 |
| 4 | 计价及 结算方式 | 本项目采用总价包干计价方式。 |
| 5 | 付款方式 | 服务成果通过市住建局专家评审，支付至合同金额的20%；通过省住建厅专家评审，支付至合同金额的70%；配合完成消防施工图设计并通过施工图审查，支付至合同金额的85%；配合完成本工程消防验收，支付至合同金额的100%。中标人在付款前开具与应付款金额等额的增值税专用发票。 |
| 6 | 报价方式 | 以人民币报价，该报价包含按照询价文件要求完成本项目消防技术咨询服务所需的人工、现场勘察、设备工具、物料耗材、模拟分析、实体试验、抗火验算、专家评审、配合验收、相关技术咨询等直至服务成果通过相关主管部门验收并配合完成工程消防验收相关的一切费用。本项目采用最低价格法（不含税报价最低者中选）。 |
| 7 | 履约保证金 | 实行履约保证金担保，履约保证金为合同价款的 / ﹪，共计人民币大写： / 元（小写： / 元）；接到成交通知书后 / 天内提交。 |
| 8 | 其他要求 | / |

注：以上商务要求必须全部响应。

- 二、技术服务要求

1． 目标

对建筑和街区进行消防安全评估，全面掌握建筑和街区的消防安全现状，找出消防问题，编制消防设计指引、整改措施并进行数值模拟验证分析和实体试验，出具消防技术咨询报告，分别通过市住建局、省住建厅组织召开的专家评审。

2．工作内容

（1）现场勘察

①现场勘察

对项目进行系统的现场勘察，勘察对象包括文物建筑、历史建筑、传统风貌建筑、其他建筑以及街区。建筑勘察内容包括火灾危险源辨识、建筑防火性能、公共消防基础设施及消防救援力量、现场勘察数据等，街区勘察内容包括火灾危险源、消防道路、消防水源、市政及室外消火栓系统、室外电力线路及设备、消防站点等。

（2）消防问题及解决策略

①消防问题汇总

②解决策略

（3）火灾数值模拟验证分析

火灾数值模拟分析应当如实反映建设工程场地和环境条件，科学设定火灾场景，真实模拟火灾发生发展、烟气运动和建筑结构受火情况，评估消防设计实效和人员疏散保障能力，论证不同使用场景下火灾发生概率。量化模拟参数应当来源于真实案例。

①消防安全目标与数值模拟场景确定

根据本街区特点，确定消防安全目标。通过对不同的使用功能、火灾规模、消防设施、结构形式、防火间距等进行分析，确定需要进行模拟验证的问题，并明确典型的数值模拟场景。

②建筑火灾烟气运动规律数值模拟

根据现场勘察情况和图纸资料，建立建筑火灾烟气数值模拟模型，进行火灾烟气运动规律模拟。

③街区火灾烟气运动规律数值模拟

根据现场勘察情况和图纸资料，建立街区火灾烟气数值模拟模型，进行火灾烟气运动规律模拟。

④建筑人员安全疏散数值模拟

根据现场勘察情况和图纸资料，建立建筑人员安全疏散数值模拟模型，进行建筑人员疏散模拟。

⑤数据分析及安全性判定

根据火灾烟气与人员疏散数值模拟结果，进行全面的数据分析和人员疏散安全性判定。

- 实体试验

实体试验的规模应当与实际场景相符，验证火灾对建筑物、使用人员、外部环境的影响，实验结果应当科学真实。火灾数值模拟分析结论和实体试验报告须由具备相应资质的实验室出具，结论应当一致。

（5）编制消防设计指引

针对消防安全评估找出的消防问题，结合姚衙前历史文化街区的特点，编制适用于本历史街区的消防设计指引，编制内容包括消防总体布局、建筑防火、消防设施、消防电气、消防管理等。

①消防总体布局

内容包含防火分隔区、灭火救援、消防站点等。

②建筑防火

内容包含防火间距、平面布局、防火分隔、安全疏散、建筑装饰装修等。

③消防设施

内容包含消防给水和灭火设施、火灾自动报警系统、排烟系统等。

④消防电气

内容包含消防电源及其配电、电气线路及电器装置、 消防应急照明和疏散指示系统等。

⑤消防管理

内容包含消防安全责任、防火巡查和检查、消防设施器材 的管理、火灾危险源控制与管理、消防宣传与培训、预案和演练、消防档案等。

（6）现状消防安全评估

①评估方法

②建立评估体系

根据现场勘察结果，围绕提升街区建筑防火、消防救援、 灭火设施等问题，构建能反映历史街区建筑消防安全风险的多指标评估体系。

③进行消防安全评估

对历史街区进行消防安全评估，通过多指标、多层次的综合评估，找出消防问题，基于历史价值保护原则，提出有效且操作性强的整改措施。

（7）整改后消防安全评估

①防火间距问题改造措施；

②改造后各项指标得分简析。

（8）结论

3．工作标准

依据现行规范，本着消防服务成果科学合理，方案本着技术可行、经济合理、安全可靠原则进行，在合理时限内出具消防咨询报告。工作成果须符合国家及省市、行业相关法律法规及规范要求，包括但不限于《社会消防技术服务管理规定》、《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等相关的最新规定文件。

4．成果的体现方式

（1）成果形式

提供包含消防安全评估、数模模拟验证、实体试验、消防设计指引的消防技术咨询报告。

（2)成果提交方式

消防技术咨询报告 5 套。

注：以上技术要求必须全部响应。

【正本/副本】

- 第四章 响应文件格式

询价响应文件

项目名称：姚衙前历史文化街区修缮工程（一期）项目消防技术咨询服务

联系电话：

法定代表人（签名或印章）：

供应商名称（公章）：

- 日期：    年   月   日

一、询价响应函

（采购人全称）        ：

（供应商全称）参加姚衙前历史文化街区修缮工程（一期）项目消防技术咨询服务询价活动。为此，我方谨郑重声明以下诸点并对之负法律责任。

1.我方愿意按照询价文件采购的全部服务进行报价，并响应询价文件的全部要求；

- 2.我方提交的响应文件：响应文件正本一份，副本一份；

3.我方响应文件中所有文件、资料、证明和陈述均是真实和准确的，若有违背，我公司承担由此产生的一切后果；

4.我方完全理解并同意放弃对响应文件有不明及误解的权利；

5.我方将按响应文件的规定履行合同责任和义务；

6.我方同意提供按照贵方可能要求的与报价有关的一切数据或资料；

7.我方的响应文件有效期为90日历天（从响应文件递交截止之日算起）。

地  址：

电  话：

邮  编：

法定代表人（签名或印章）:

供应商名称（公章）：

日期：　年　 月　日

- 二、报价表

（采购人全称）       ：

我方在考察现场并充分研究姚衙前历史文化街区修缮工程（一期）项目消防技术咨询服务公开询价文件的全部内容后，报价如下：

含税总价人民币大写：        元（小写：        元），增值税税率        %，不含税总价人民币大写：        元（小写：        元），税金人民币大写：         元（小写：        元）。

本项目服务费采用总价包干计价方式，价格包含按照询价文件要求完成本项目消防技术咨询服务所需的人工、现场勘察、设备工具、物料耗材、环境搭建、模拟分析、实体试验、抗火验算、专家评审、配合验收、相关技术咨询等直至服务成果通过相关主管部门验收并配合完成工程消防验收相关的一切费用。服务费金额除另有约定外不以其他任何因素变化而作调整。

法定代表人（签名或印章）:

供应商名称（公章）：

签署日期：   年   月   日

- 三、商务条款响应/偏离表格式

项目名称：姚衙前历史文化街区修缮工程（一期）项目消防技术咨询服务

## 我公司郑重承诺，完全响应询价文件规定的所有商务要求，并按规定的商务要求进行履约。

| 条款名称 | 询价商务需求 | 供应商响应商务需求内容 | 完全响应/正、负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：

1.若响应的部分商务要求与询价文件规定的商务要求有偏离，则按上表列出，并标明响应情况，若完全响应，则无需填写上表。只接受正偏离（优于询价文件要求），不接受负偏离（劣于询价文件要求）， 负偏离则按无效响应处理。

2.若需填写上表，“供应商响应”一览中应对应“第三章 项目要求”条款号具体说明相应情况。

法定代表人（签名或印章）：

供应商名称（公章）：

- 日期：   年   月   日

- 四、技术要求响应/偏离表格式

项目名称：姚衙前历史文化街区修缮工程（一期）项目消防技术咨询服务

## 我公司郑重承诺，完全响应询价文件规定的所有技术要求，并按规定的技术要求进行履约。

| 条款号 | 询价技术要求 | 供应商响应技术要求内容 | 完全响应/正、负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：

1.若响应的部分技术要求与询价文件规定的技术要求有偏离，则按上表列出，并标明响应情况，若完全响应，则无需填写上表。只接受正偏离（优于询价文件要求），不接受负偏离（劣于询价文件要求）， 负偏离则按无效响应处理。

2.若需填写上表，“供应商响应”一览中应对应“第三章 项目要求”条款号具体说明相应情况。

法定代表人（签名或印章）：

供应商名称（公章）：

日期：   年  月  日

- 五、法定代表人授权书

致：        （采购人全称）

本授权委托书声明：我      （姓名），系     （单位名称）的法定代表人，兹授权      同志，以我方的名义参加姚衙前历史文化街区修缮工程（一期）项目消防技术咨询服务（项目名称）的询价活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应文件递交、询价、签约等具体事务和签署相关文件。

授权单位（盖章）：

法定代表人（签名或印章）：

有效期限：自响应文件递交截止之日起算90日历天

签发日期：      年     月     日

代理人姓名：        性别：    年龄：

职务：            联系电话：

身份证号码：

说明：

- 1.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。

2.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的询价响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

3.有效期限：与本公司响应文件中标注的询价有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

4.参与询价签字代表为法定代表人，则本表不适用，只需提供法定代表人身份证复印件。

法定代表人及代理人身份证复印件：

粘贴法定代表人身份证明（原件扫描件正、反两面）

粘贴委托代理人身份证明（原件扫描件正、反两面）

- 六、资格证明材料

### 格式6-1

### 营业执照复印件并加盖单位公章；

### 《社会消防技术服务信息系统》中本机构注册认证信息截图并加盖单位公章；

### 项目业绩证明（提供合同复印件及相关成果通过省市级主管部门评审的批复文件复印件并加盖单位公章）；

### 拟派人员及人员资质证明提供资格证书复印件并加盖公章，并提供《社会消防技术服务信息系统》中注册人员信息截图加盖公章）。

### 拟派人员信息表

| 序号 | 人员姓名 | 拟任职务 | 资格证书 | 负责过的类似项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商自行填报 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

### （注册消防工程师不少于2人，其中项目技术负责人须具备一级注册消防工程师资格;提供资格证书复印件并加盖公章，并提供《社会消防技术服务信息系统》中注册人员信息截图加盖公章）。

### 提供证明材料复印件并加盖公章

### 格式6-2 供应商的承诺函

承诺函

本公司郑重承诺，本公司为参加采购活动的合格供应商，同时满足以下条件：

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.提交响应文件截止日期前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的，未被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）。

- 6.符合《消防技术服务机构从业条件》中消防技术服务机构从业要求，消防技术服务基础设备和消防安全评估设备配备符合有关规定要求，具备健全的消防安全评估过程控制体系。

- 7.完全响应公开询价文件中的商务要求及技术要求。

本公司对上述承诺的真实性负责，并接受相关监督管理部门、询价文件规定的资格审查机构、社会公众的监督和检查。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人（签名或印章）：

供应商名称（盖章）：

日期：     年    月   日

### 格式6-3 其他材料

提供相关材料复印件并加盖公章